SylixOS 混合实时任务与 AI 推理实验设计

来源：实验设计.md

目录

目录

1. 研究目标与实验范围	1

2. 设备分层与实验平台	1

2.1 四层级、十一档实验映射	1

2.2 平台 A：现有 V100 服务器	2

2.3 平台 B：现有 RK3588 工业盒	3

2.4 测量设备	3

3. 软件与模型准入	4

3.1 分阶段准入门槛	4

3.2 模型梯度与用途	4

3.3 输入与正确性控制	5

4. 指标定义与采集口径	6

4.1 实时性与系统开销	6

4.2 推理服务	6

4.3 能耗与热状态	7

5. 对照组与变量控制	7

5.1 OS 与部署组	7

5.2 配置控制与消融	8

6. 负载设计	8

6.1 实时任务	8

6.2 背景干扰与推理到达	8

7. 实验矩阵与具体步骤	9

7.1 核心实验	9

7.2 条件扩展	10

7.3 控制实验数量	11

8. 运行流程与统计方法	11

9. 验收与结果判断	12

10. 数据产物与论文图表	13

11. 实施顺序与停止条件	13

更新日期：2026-09-20。依据：基础设备配置 v2.0（../基础设备.md），扩展自原实验设计（../实验设计.md）。 本文给出待执行方案，不代表已有测试结果。设备标称参数、模型容量估计和性能目标均须通过实机准入验证。

1. 研究目标与实验范围

研究问题是：在端、边、桌面、集群不同资源条件下，SylixOS 的调度与资源隔离能否在保持实时任务截止期的同时，提高 AI 推理服务的有效吞吐和能效？

表1-1  研究目标与实验范围

| 研究问题 | 自变量 | 主要观测量 | 支持结论所需证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| RQ1：混合负载下的实时性 | OS、调度策略、干扰强度 | 唤醒延迟、响应时间、截止期违约率 | 同硬件同负载的配对对照 |
| RQ2：隔离机制的代价与收益 | CPU/IRQ 亲和性、内存限额、推理准入 | P99.9 延迟、有效吞吐、拒绝率 | 默认、完整方案与逐项消融 |
| RQ3：功耗预算下的运行能力 | 频率、空闲策略、推理并发 | J/token、温度、违约率 | 满足同一服务质量约束的配置比较 |
| RQ4：规模扩展后的瓶颈 | GPU 数、节点数、模型规模 | 扩展效率、通信尾延迟、公平性 | 同模型强扩展与固定单节点负载弱扩展 |

执行分为两层：核心实验使用现有 T2-L、T3-L 和 T4-H 内存受限配置；其他八档属于条件扩展。核心结论不依赖新增集群、Jetson 或 H100 到位。LLM 是主负载，YOLO 检测和语音识别是可选混合负载；训练不纳入主实验。

2. 设备分层与实验平台

2.1 四层级、十一档实验映射

沿用设备文档的档位标签，实际容量单列。设备文档中“512 GB 边界归桌面高档”与“512 GB 集群标为 T1-L”存在口径差异；本文按多节点架构将该集群记为 T1-L，不据容量边界推导性能。

表2-1  四层级、十一档实验映射

| 层级与档位 | 拟用设备 / 容量 | 状态 | 对应实验重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-L 端低 | RK3568，1～2 GB | 待获取、待适配 | 极小内存、轻量模型、实时任务保留资源 |
| T4-M 端中 | RK3576，4 GB | 待获取、待适配 | 小模型能效、频率与实时性关系 |
| T4-H 端高 | 现有 RK3588 16 GB 板限额至 8 GB | 可开展限额配置验证 | 内存压力、GPIO/CAN/RS485 混合负载 |
| T3-L 边低 | 现有 RK3588，16 GB 统一内存 | 核心平台 B | NPU/CPU 共享资源干扰、多模型并发 |
| T3-M 边中 | Jetson AGX Orin 32 GB | BSP 与驱动准入后开展 | GPU 共享内存、可用时加入 DLA |
| T3-H 边高 | AGX Orin 64 GB 或 x86 + RTX 6000 Ada 48 GB | 二选一，分别标识架构 | 大模型并发与容量上限 |
| T2-L 桌面低 | 现有 4×V100 SXM 32 GB，总显存 128 GB | 核心平台 A | 多卡推理、NVLink 通信与实时隔离 |
| T2-M 桌面中 | 8×V100 32 GB，总显存 256 GB | 待扩容 | 同代 GPU 数量扩展 |
| T2-H 桌面高 | 4×H100 80 GB，总显存 320 GB | 待获取或租用 | 高算力密度、跨代对照 |
| T1-L 集群低 | 4 节点×4×V100，总显存 512 GB | 待扩展 | 跨节点通信与分布式推理 |
| T1-H 集群高 | 4 节点×4×H100，总显存 1.28 TB | 远期扩展 | 大模型分布式服务与能效 |

GPU 显存、主机内存和 SoC 统一内存分别记录，不加总为单一可分配空间。多卡总容量不能代替每卡分片可行性验证；FP16 TFLOPS 与 INT8 TOPS 不直接换算，也不作为实测吞吐。

2.2 平台 A：现有 V100 服务器

依设备清单配置 H12D-8D 主板、单颗 EPYC 7402（24 核/48 线程）、128 GB DDR4、1 TB NVMe、4×V100 SXM 32 GB、NVLink 底板、双电源及液冷。完整 BOM 见设备文档 T2.2.1。

实验前采集 CPU/NUMA 拓扑、实际内存通道、PCIe 链路、逐对 GPU 互联与带宽、各卡温度和功率上限。4 卡互联形态以枚举和通信测试为准。双电源输入均纳入整机能耗，不把额定电源瓦数当作运行功耗。

分别测试 1、2、4 卡；单卡先完成模型与采样链路验证，再加入多卡并行。CPU 实时任务使用固定物理核，记录其 SMT 同胞核的使用方式，避免不同组的物理资源分配不一致。

2.3 平台 B：现有 RK3588 工业盒

依设备清单采用 4×A76 + 4×A55、16 GB 统一内存、64 GB eMMC，以及实际引出的 GPIO、CAN、RS485 和网络接口。原生 NPU 与外接加速器分开登记。

B16：全量 16 GB，记为 T3-L。

B8：同板施加 8 GB 限额，记为 T4-H 受限配置；两种配置顺序运行。

原生 NPU 是首轮路径；所谓“6+26 TOPS”仅为设备文档中的组合标称。扩展芯片型号、连接方式、模型格式和任务拆分能力通过后，才增加独立对照，不假定两者能共同加速同一 LLM。

可选 M0、CAN 和 RS485 必须先核对实物与 BSP；缺失的接口实验登记为未开展。

内存限额口径：优先采用能覆盖 OS 可见内存及加速器保留区的启动配置，并记录实际可用容量。若只能限制应用进程，则标为“8 GB 应用预算”，不能称为整机 8 GB。核对驱动缓冲区、DMA/CMA、页缓存、共享内存与交换空间是否受限；禁止将限额实验解释为真实 8 GB 板卡的功耗或带宽结论。

2.4 测量设备

表2-2  测量设备

| 测量对象 | 工具与接线 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| RK3588 整机功耗 | DC 输入端功率计；INA226 仅在量程和接线适配时使用 | 包含加速器和约定外设；保存电压、电流与采样率 |
| V100 整机功耗 | 覆盖两路电源的交流功率计 / PDU | 单卡遥测仅作归因，不能替代整机读数 |
| 物理实时响应 | 示波器或逻辑分析仪，GPIO 输入到输出环回 | 记录探头、触发方式、分辨率及环回空载值 |
| 工业接口 | CAN 分析仪、RS485 对端或回环装置 | 固定波特率、帧长、总线负载和时间戳位置 |
| 热状态 | 可用片上传感器，辅以外部温度测量 | 分别记录环境温度、芯片温度、频率和降频事件 |

传感器不能读取的指标记为 N/A，不以零代替；不得预设所有平台都有 npu-smi、DCGM 或相同性能接口。

3. 软件与模型准入

3.1 分阶段准入门槛

表3-1  分阶段准入门槛

| 门槛 | 验证内容 | 通过证据 | 失败后的处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 设备识别 | 启动、SMP、容量、接口、时钟 | 硬件清单和启动日志 | 修复平台配置，暂停性能比较 |
| G1 实时与采样 | 周期任务、单调时钟、优先级、日志缓冲 | 空载时间序列、计时校验 | 仅记录功能适配结果 |
| G2 加速器 | 驱动加载、内存分配、最小算子、结果回读 | 运行日志、正确性结果 | 保留 CPU 路径，单独标识后端 |
| G3 完整模型 | 转换、加载、推理、释放、重复运行 | 模型校验值、输出、峰值内存 | 缩小模型或更换已验证后端 |
| G4 混合负载 | RT + 推理稳定运行至少 30 分钟 | 无崩溃、采样完整、失败可追踪 | 排查后再进入正式批次 |

SylixOS 能启动不等于 CUDA、RKLLM、RKNN、NCCL、Ray 或 RDMA 已可用。设备文档列出的软件栈均按候选路线处理，冻结实际 OS/BSP、驱动、SDK、编译器和框架版本后再比较。

若仅能采用“SylixOS 实时域 + Linux 推理域”，应作为单独的异构系统架构组，注明核分配、通信和内存共享方式。该结果不能写成 SylixOS 原生 GPU/NPU 推理结论。

3.2 模型梯度与用途

表3-2  模型梯度与用途

| 平台 | 首轮候选 | 扩展候选 | 后端准入检查 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-L/M | Qwen2.5-0.5B / 1.5B，候选 INT4 | 轻量视觉或语音模型 | 对应芯片实际支持的模型、算子及量化格式 |
| B8 / B16 | Qwen2.5-0.5B / 1.5B / 3B，候选 INT4 | 7B；YOLOv8-n/s INT8 | RKLLM 与 RKNN 分别验证；不可混用兼容性结论 |
| T2-L | Qwen2.5-7B FP16，先单卡 | 14B FP16；72B 量化多卡 | V100 的驱动、内核、量化算子和并行支持 |
| T3-M/H | 7B / 14B，容量适配后运行 | 32B / 72B 量化 | 精确到所选设备和软件版本 |
| T2-M/H、T1-L | 同一 7B/14B 基准；72B FP16 作为容量实验 | 多实例与更长上下文 | 每卡显存、通信路径和框架支持 |
| T1-H | 72B 作为跨规模桥接模型 | 671B 量化模型 | 完整权重、运行时、KV cache 和分片均可容纳 |

模型占用按“权重 + KV cache + 激活/工作区 + 运行时 + 保留余量”评估；不按权重大小直接计算并发实例数。每个候选先完成并发 1 的峰值测量，再逐级增加上下文和并发。原稿中的 tokens/s、FPS、内存估计作为待验证参考，不作为已知性能。

3.3 输入与正确性控制

LLM 固定模型修订、tokenizer、量化文件校验值、随机种子、解码参数和输入 token 序列。首轮使用输入长度 128/512/2048、目标输出 128 token；受限平台不能完成的单元记录容量失败。性能用固定长度合成输入，任务质量用独立固定题集；提前结束的请求记录实际输出长度，不补造 token。

YOLO 可选使用固定 640×640 输入、同一验证集和相同预处理，报告 mAP、帧处理延迟和丢帧率。量化实验同时比较任务质量与速度；不同后端若算子或数值格式不同，只能归为整套软件栈比较。

4. 指标定义与采集口径

4.1 实时性与系统开销

对第 i 次周期任务记录计划释放时刻 r_i、就绪时刻 q_i、实际开始时刻 s_i 和完成时刻 f_i，周期为 T，相对截止期为 D。

表4-1  实时性与系统开销

| 指标 | 定义 | 汇总 |
| --- | --- | --- |
| 唤醒延迟 | s_i − r_i，包含定时释放与调度影响 | P50/P95/P99/P99.9、观测最大值 |
| 就绪后调度延迟 | s_i − q_i，仅在两系统均可取得等价就绪事件时使用 | 同上，独立于唤醒延迟 |
| 响应时间 | f_i − r_i | 分位数、观测最大值 |
| 截止期违约率 | count(f_i > r_i + D) / 计划释放次数 | 分子、分母、丢失/跳过次数 |
| 完成抖动 | 相邻完成间隔减去 T | 分布与时间序列 |
| 上下文切换 / IPC | 固定线程数和消息大小的往返测量 | µs；说明是否含系统调用和拷贝 |
| 外部响应 | 外部触发到 GPIO 翻转或回包的时间 | µs/ms，说明物理链路边界 |

缺失的周期不能直接从分母移除；需追踪其完成状态，否则该批实时性数据判为不完整。Linux 可使用 cyclictest 等作为辅助，跨 OS 主比较使用相同任务语义的测试程序，不假定 Linux 工具可直接运行于 SylixOS。

4.2 推理服务

在负载发生器的单调时钟上记录计划到达、实际发送、首 token 和最后 token 到达时间。

TTFT：首 token 到达 − 实际发送，包含排队、传输与 prefill；同时记录发送滞后，防止负载发生器饱和掩盖排队。

TPOT：对输出 token 数 n > 1，使用（末 token 到达 − 首 token 到达）/(n−1)；逐 token 间隔另行汇总。

总输出吞吐：测量窗口内收到的输出 token 数 / 窗口时长；另报成功完成请求吞吐和请求成功率。

有效吞吐：仅统计满足预先冻结的 TTFT、完成期限及质量要求的成功请求，其输出 token 数 / 窗口时长；同时报告拒绝、超时和错误，避免只靠丢弃请求改善尾延迟。

CPU→加速器端到端延迟：主机提交到结果可用；设备事件计时只作执行阶段分解，不代替完整链路。

4.3 能耗与热状态

在与负载一致的窗口 [t0,t1] 内积分：E_total = ∫P(t)dt；E_token = E_total / N_output，单位 J/token；tokens/J = N_output / E_total。固定窗口包含排队及已执行失败请求消耗的电能，并另外报告完成率。

同时可报告 E_dynamic = E_total − P_idle×(t1−t0)，但不得与整机总能耗混用。N_output=0 时能效记为不可计算。混合视觉与 LLM 负载的总能耗不能全部归因于 LLM；应单列场景或增加独立负载对照。

报告平均功率、仪器采样峰值、空载功率、温度、实际频率和降频时间比例。21 W 等设备标称值不直接定义实测整机峰值上限；工程功耗预算由测量边界、具体硬件及项目需求在试运行后冻结。

5. 对照组与变量控制

5.1 OS 与部署组

表5-1  OS 与部署组

| 编号 | 配置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| O0 | 板卡支持的普通 Linux，固定发行版与内核 | 通用系统基线 |
| O1 | 同硬件可用的 Linux PREEMPT_RT，记录补丁与驱动兼容性 | 主要实时对照 |
| O2 | SylixOS 默认配置 | 原生系统基线 |
| O3 | SylixOS 调度、隔离与推理准入优化 | 主实验组 |
| O4 | Linux RT 等预算调优 | 避免仅一侧调优造成偏差 |
| O5（可选） | KVM 实时虚拟机 / 容器部署，分别记录 | 部署开销；不能视为独立内核类型 |

平台 B 原稿列出的出厂 Ubuntu 22.04 先核对镜像；扩展平台选择实际受支持的 OS 镜像。无法提供同一推理后端时，明确区分“OS 调度效应”与“系统方案效应”。

5.2 配置控制与消融

所有对照固定核心数量、RT 优先级、内存预算、模型输入、加速器数量、功率策略、后台服务和日志方式。B8/B16 对照只改变内存预算；频率策略作为独立实验变量，记录各 OS 的实际频率，不仅记录策略名称。

完整方案逐项去除：①CPU 核隔离；②IRQ 亲和性；③预分配/内存限额；④推理队列限长与准入；⑤功耗感知策略。每次只去除一个机制，并保留默认配置；不支持的机制注明不可用，不伪造等效实现。

6. 负载设计

6.1 实时任务

主任务周期 T=1 ms，D=1 ms；扩展周期 0.5/5/10 ms。任务体采用确定性计算或内存访问，在每台机器固定参考频率下校准至约 100 µs，再冻结迭代次数；后续频率实验不重新校准工作量。另测试 20%/40% 参考 CPU 占用预算，记录实测执行时间。

任务使用绝对时间周期释放，预分配日志缓冲，测试窗口内避免同步磁盘写入。GPIO/总线回环作为独立端到端任务。LLM 负责命令解析时与周期控制解耦，推理超时走模拟默认动作，先在回环或仿真环境验证。

6.2 背景干扰与推理到达

表6-1  背景干扰与推理到达

| 场景 | 内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| L0 | 仅 RT | 实时性下界与测量开销 |
| L1 | 仅推理 | 最大可持续服务能力与独立能耗 |
| L2 | RT + LLM | 核心混合场景 |
| L3 | L2 + CPU 干扰 | 参考占用 25/50/75/100%，注明施加核心 |
| L4 | L2 + 内存流式读写 | 实测带宽压力与容量压力分别扫描 |
| L5 | L2 + 网络/存储 I/O | IRQ、DMA 与系统服务干扰 |
| L6 | RT + LLM + YOLO（可选） | 多模型竞争与优先级影响 |
| L7 | L2 + 突发/过载 | 队列、拒绝与恢复行为 |

推理先以并发 1/2/4 做容量筛选，再以开放到达过程测试。每种硬件与模型固定一个参考基线的可持续请求率 λ_ref，所有 OS 使用同一绝对到达序列，测试 0.25/0.5/0.75/1.0/1.25×λ_ref。不得各组按自身吞吐重新归一化后声称承受相同负载。

突发模式使用相同种子：稳态运行后每 60 秒施加持续 10 秒的 2×基础到达率，记录队列峰值和恢复时间。负载发生器尽量位于独立机器；共机时记录其 CPU 开销。

7. 实验矩阵与具体步骤

7.1 核心实验

表7-1  核心实验

| 实验 | 平台 / 变量 | 操作与输出 | 关联问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 准入与空载 | A、B16、B8；G0～G4 | 固定版本、拓扑和功耗边界；输出准入表 | 全部 |
| E1 微基准 | O0～O4；L0、CPU/内存/I/O 干扰 | 测周期任务、IPC、物理环回；输出 CDF 与最大值 | RQ1 |
| E2 推理基线 | A 单卡 7B；B 从 0.5B 起；L1 | 扫输入长度、并发，测正确性、容量、吞吐、能耗 | RQ2/3 |
| E3 混合负载 | 各平台准入模型；L2～L5、L7 | 固定到达流比较 OS；绘制违约率与有效吞吐曲线 | RQ1/2 |
| E4 内存限额 | B16 与 B8；固定模型和频率 | 分别增加上下文、并发和内存干扰，测失败点及 RT 影响 | RQ2 |
| E5 多卡竞争 | A 的 1/2/4 卡 | 同模型并行扩展和多实例分别测试；采通信时间与公平性 | RQ4 |
| E6 能耗与热 | A、B；已验证频率/空闲模式 | 固定服务负载与环境，测能效、降频和违约率 | RQ3 |
| E7 消融 | O3 完整方案及逐项去除 | 使用 E3 中固定中载与过载单元重复测试 | RQ2 |
| E8 长稳与恢复 | A、B 的最终候选配置 | 连续 24 小时混合负载，注入推理进程重启、队列过载 | RQ1/3 |

E5 中，同一 7B 模型只有在所有 GPU 数配置均支持相同后端及并行机制时才计算强扩展；多实例吞吐增长单列，不冒充单请求加速。多租户公平性可使用各租户相对独占吞吐 x_i，计算 Jain 指数 (Σx_i)²/(kΣx_i²)，同时报告每租户 TTFT 和服务等级。

E8 记录重启时间、请求丢失、RT 违约、内存增长及恢复到稳定吞吐的时间。驱动重置和热环境测试仅在存在可恢复测试路径和相应设备时增加；没有温箱数据不能宣称覆盖 −40～60℃ 全温域。

7.2 条件扩展

表7-2  条件扩展

| 扩展 | 前提 | 实验内容 | 结论边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 T4-L/M | 板卡、BSP、模型准入 | 复用 E1～E4、E6，小模型与容量下限 | 不能用 RK3588 限额替代新 SoC 的功耗结果 |
| X2 T3-M/H | GPU/DLA 与 OS 路径明确 | 共享内存、多模型干扰、功率模式 | ARM 与 x86 路线分组，不只按容量归因 |
| X3 T2-M/H | 拓扑、供电和散热可用 | 4→8 卡、V100→H100 | 数量扩展与架构更换分开比较 |
| X4 T1-L | 至少 2 节点，网络和集合通信准入 | 1/2/4 节点，通信微基准与 RT + 分布式推理 | 单节点不可容纳模型时，以最小可运行节点数作参考 |
| X5 T1-H | 大模型分片、网络和测量资源齐备 | 固定 72B 对照后增加超大模型 | 云租环境若无物理功耗或 OS 控制，则相应指标不报告 |

T1 强扩展固定总模型及工作量，速度提升以参考节点数 n0 的完成时间为基准，效率 = 加速比/(n/n0)；弱扩展固定每节点请求负载，报告总有效吞吐和尾延迟。网络协议、交换机、MTU、拥塞配置和进程布局冻结。RDMA/NCCL 不可用时，TCP 回退单独成组。

跨节点单向延迟需记录时钟同步方法与误差；误差不能满足精度要求时改测往返时间，不将其一半无条件当作单向延迟。

7.3 控制实验数量

不一次展开全部档位、OS、模型、长度、干扰和功率的笛卡尔积。首轮使用 A 单卡 7B、B 的已准入小模型、512 输入/128 输出、并发 1 和固定频率，完成 E0～E3；随后围绕出现干扰或资源瓶颈的单元展开 E4～E7。最终确认实验使用提前冻结的配置与新运行批次，避免只报告探索阶段的最佳结果。

8. 运行流程与统计方法

保存硬件清单和配置快照；核对时钟、仪器连接、数据目录及剩余空间。

重启进入指定配置，先测空载；模型预热至少 5 分钟，并记录温度是否稳定。冷启动时间单独测量。

按随机顺序执行对照；同一设备采用配对批次，保持相同输入、种子及环境条件。

普通性能单元至少独立运行 5 次、每次稳态窗口 10 分钟；RT 以 1 ms 周期可每次得到约 60 万次计划释放。长稳实验独立运行 24 小时。

尾延迟按指标各自样本量判断。请求级 P99.9 以每单元至少 10 万个有效请求为采样目标，数量不足时标为探索性估计，报告样本数并延长采集或改报 P99；不能用 RT 周期样本数充当请求数。

保存原始失败、超时和 OOM；测试程序、仪器或配置失效的批次标记无效并说明原因，保留原文件后重跑。

输出每次运行的分位数、最大值和违约率；跨运行报告中位数与区间，使用按运行/时间块重采样的 bootstrap，保留随机种子。不给时间相关的百万周期样本套用独立样本假设。

观测最大值是本次时长与负载下的最大值，不是理论最坏执行时间。零违约只表述为“在 N 次计划释放和指定工况下未观测到违约”，不能证明硬实时安全上界。能耗差异还需考虑仪器精度、采样频率与环境漂移。

9. 验收与结果判断

验收分为“数据可用”“系统约束满足”和“研究假设得到支持”，避免将目标写成已取得结果。

表9-1  验收与结果判断

| 类型 | 判据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据可用 | G0～G4 通过，原始数据与配置完整，重复运行可复现 | 必须项 |
| 实时约束 | 核心 1 ms 任务在预定负载范围内，观测违约数为 0 | 同时报告样本量、最大响应时间和过载结果 |
| 推理服务 | 达到预先冻结的 TTFT、质量、吞吐和完成率要求 | 按模型与输入长度分别制定 |
| 调度收益 | 对 O1/O4 的配对比较改善尾延迟或扩大无违约负载范围 | 同时报有效吞吐代价和置信区间 |
| 能耗收益 | 满足相同实时和推理约束时降低 J/token | 不以降低完成率换取能效结论 |
| 长稳 | 完成 24 小时，无不可恢复故障、日志失效或持续内存增长 | 任何故障均保留并分析 |

原稿的“0.5B ≥25 token/s、1.5B ≥12 token/s、7B ≥20 token/s、TTFT P99.9 ≤500 ms、吞吐偏差 ≤15%”仅保留为历史候选目标。E2 试运行后依据指定模型、长度、并发及任务需求决定采用与否，正式实验前冻结，不能看完正式结果再下调阈值。原有 8/15/21 W 数值同样不直接作为跨配置统一验收值。

10. 数据产物与论文图表

建议按 results/<experiment>/<platform>/<os>/<config>/<run_id>/ 保存数据，每次运行至少包含：

表10-1  数据产物与论文图表

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| manifest.json | 档位、实物编号、容量口径、OS/BSP/驱动、模型校验值、核心/IRQ/频率配置、输入与种子、测试程序版本 |
| rt.csv | 计划释放、就绪（如可用）、开始、完成、CPU ID、违约与丢样状态 |
| requests.csv | 请求 ID、计划到达、发送、首/末 token、输出数、质量/成功状态、超时和拒绝原因 |
| power.csv / thermal.csv | 时间戳、功率、电压电流（如可用）、温度、实际频率、传感器来源 |
| events.log | OOM、驱动错误、降频、重启、网络异常和测量故障 |
| summary.json | 样本量、分位数、最大值、吞吐、能耗、配置有效性及异常说明 |

不同机器的时钟域及对齐方式写入 manifest；保留原始时间戳，汇总脚本不得静默删除异常值。

最终图表包括：①平台与准入状态表；②各负载下 RT 延迟 CDF/尾部放大图；③到达率—违约率—有效吞吐曲线；④B8/B16 内存占用与失败边界；⑤多卡/多节点扩展效率；⑥实时约束内的能耗—吞吐散点图；⑦消融效应及区间；⑧24 小时温度、频率、内存和违约时间序列。未执行的扩展档明确标为计划，不混入实测图。

11. 实施顺序与停止条件

表11-1  实施顺序与停止条件

| 阶段 | 工作 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| P0-1 | 清点 A/B，仪器校准，OS 与加速器准入 | 准入表明确通过项与阻塞项 |
| P0-2 | 完成 E1/E2，冻结正式配置和阈值 | 微基准、模型容量、基线数据齐全 |
| P0-3 | 完成 E3～E7 核心对照 | 能回答 RQ1～RQ3 及单机 RQ4 |
| P0-4 | E8 长稳、复核与图表 | 可复现数据包与结论边界完整 |
| P1/P2 | 小内存板卡、边级扩展与必要仪器 | 在准入后复用核心实验流程 |
| P3/P4 | 多卡升级与集群扩展 | 硬件、通信、OS 和功耗采集均满足对应实验条件 |

设备文档的采购优先级用于安排依赖，本实验设计不要求先采购全谱系设备。扩展驱动无可用实现时停止该路线的原生性能测试，输出适配缺口；内存不足时记录最大可运行配置；仪器缺失时保留性能实验并将能耗记为未测。最终报告分别陈述已实测结论、适配结果和后续计划。